| Activity | Immediate Predecessors | Normal Time | Normal Cost | Crash Time | Crash Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 6 | 100 | 6 | 100 |
| B | A | 10 | 2,000 | 4 | 2,600 |
| C | A | 10 | 800 | 8 | 920 |
| D | B | 6 | 700 | 5 | 750 ... |
| E | B | 8 | 1,000 | 6 | 1,140 |
| F | C,D | 9 | 1,400 | 7 | 1,550 |
| G | E | 14 | 3,000 | 10 | 3,320 |
| H | E, F | 10 | 900 | 8 | 1,020 |