Immediate

Activity	a	m	h	Predecessors

A		8	10	12	--

B		6	7	9	--

C		3	3	4	--

D		10	20	30	A

E		6	7	8	C

F		9	10	11	B,D,E

G		6	7	10	B,D,E

H		14	15	16	F

I		10	11	13	F

J		6	7	8	G,H

K		4	7	8	I,J